Odbor sociální 						 	13. schůze

Oddělení sociální prevence                                                               Rady MČ Praha 10

9. 6. 2015

Návrh na schválení záměru zřídit nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v objektu na pozemku parcely č. 2128/2, k. ú. Vršovice, ulice K Botiči

Důvod předložení:

§ 94 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění

Obsah:

I.   Návrh usnesení RMČ ve variantách A (novostavba), B (rekonstrukce + přístavba),

C (rekonstrukce)

II.  Důvodová zpráva

III. Příloha č. 1 – Stanovisko Výboru zdravotního a sociálního

č. 2 – Stanovisko OMP

č. 3 – Architektonická studie

č. 4 – Rekapitulace nákladů a souhrnné listy a rekapitulace k jednotlivým

variantám

Stanoviska:

I.   Výborů ZMČ: Zdravotního a sociálního

II.  Komisí RMČ: -

III. Odborů ÚMČ: OMP

Předkládá:

Ing. Dagmar Lešenarová, uvolněná členka RMČ

Vedoucí odboru:

Bc. Pavel Petřík

Vedoucí oddělení:

Mgr. Blanka Boháčková

Zpracovali:

Mgr. Blanka Boháčková, vedoucí oddělení sociální prevence

VARIANTA A (novostavba)

Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Návrh usnesení

Rady městské části Praha 10

číslo

ze dne 9. 6. 2015

K návrhu na schválení zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v objektu na pozemku parcely č. 2128/2, k. ú. Vršovice, ulice K Botiči

Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

návrh záměru zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v objektu na pozemku

parcely č. 2128/2, k. ú. Vršovice, ulice K Botiči formou novostavby, dle varianty A

důvodové zprávy

II. ukládá

- Ing. Dagmar Lešenarové, uvolněné člence RMČ

  - zpracovat informaci o záměru zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

v objektu na pozemku parcely č. 2128/2, k. ú. Vršovice, ulice K Botiči pro 5. zasedání

ZMČ

Termín:  30. 9. 2015

2.   Mgr. Eksteinovi, vedoucímu odboru majetkoprávního

2.1 zajistit přípravu projektové dokumentace k realizaci bodu I tohoto usnesení
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů

Termín 31.3. 2016

2.2 informovat RMČ o realizaci přípravy projektové dokumentace dle bodu II., odstavce 2.1

Termín: 31. 10. 2015

- Bc. Petříkovi, vedoucímu odboru sociálního

3.1 spolupracovat s odborem majetkoprávním na realizaci přípravy projektové

dokumentace dle bodu II., odstavce 2.1

Kontrolní termín: 31. 12. 2015

Předkladatel:	Ing. Lešenarová, uvolněná členka RMČ

Anotace:

Provede:	Bc. Petřík, ved. OSO; Mgr. Ekstein,ved. OMP

Na vědomí:     Mgr. Ekstein, ved. OMP

Garant:	Bc. Petřík, ved. OSO

Číslo tisku:     P10-055613/2015

VARIANTA B (rekonstrukce + přístavba)

Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Návrh usnesení

Rady městské části Praha 10

číslo

ze dne 9. 6. 2015

K návrhu na schválení zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v objektu na pozemku parcely č. 2128/2, k. ú. Vršovice, ulice K Botiči

Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

návrh záměru zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v objektu na pozemku

parcely č. 2128/2, k. ú. Vršovice, ulice K Botiči formou rekonstrukce a přístavby, dle

varianty B důvodové zprávy

II. ukládá

- Ing. Dagmar Lešenarové, uvolněné člence RMČ

1.1 zpracovat informaci o záměru zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

v objektu na pozemku parcely č. 2128/2, k. ú. Vršovice, ulice K Botiči pro 5. zasedání

ZMČ

Termín: 30. 9. 2015

2.   Mgr. Eksteinovi, vedoucímu odboru majetkoprávního

2.1 zajistit přípravu projektové dokumentace k realizaci bodu I tohoto usnesení
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů

Termín: 31. 3. 2016

2.2 informovat RMČ o realizaci přípravy projektové dokumentace dle bodu II., odstavce 2.1

Termín: 31. 10. 2015

- Bc. Petříkovi, vedoucímu odboru sociálního

3.1 spolupracovat s odborem majetkoprávním na realizaci přípravy projektové

dokumentace dle bodu II., odstavce 2.1

Kontrolní termín: 31. 12. 2015

Předkladatel:	Ing. Lešenarová, uvolněná členka RMČ

Anotace:

Provede:	Bc. Petřík, ved. OSO;   Mgr. Ekstein, ved. OMP

Na vědomí:     Mgr. Ekstein, ved. OMP

Garant:	Bc. Petřík, ved. OSO

Číslo tisku:     P10-055613/2015

VARIANTA C (rekonstrukce)

Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Návrh usnesení

Rady městské části Praha 10

číslo

ze dne 9. 6. 2015

K návrhu na schválení zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v objektu na pozemku parcely č. 2128/2, k. ú. Vršovice, ulice K Botiči formou rekonstrukce

Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

návrh záměru zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v objektu na pozemku

parcely č. 2128/2, k. ú. Vršovice, ulice K Botiči formou rekonstrukce, dle varianty C

důvodové zprávy

II. ukládá

1. Ing. Dagmar Lešenarové, uvolněné člence RMČ

  - zpracovat informaci o záměru zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

v objektu na pozemku parcely č. 2128/2, k. ú. Vršovice, ulice K Botiči pro 5. zasedání

ZMČ

Termín:  30. 9. 2015

2.   Mgr.  Eksteinovi, vedoucímu odboru majetkoprávního

2.1 zajistit přípravu projektové dokumentace k realizaci bodu I tohoto usnesení
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů

Termín: 31. 10. 2015

2.2 informovat RMČ o realizaci přípravy projektové dokumentace dle bodu II., odstavce 2.1

Termín: 31. 10. 2015

3. Bc. Petříkovi, vedoucímu odboru sociálního

3.1 spolupracovat s odborem majetkoprávním na realizaci přípravy projektové

dokumentace dle bodu II., odstavce 2.1

Kontrolní termín: 31. 10. 2015

Předkladatel:	Ing. Lešenarová, uvolněná členka RMČ

Anotace:

Provede:	Bc. Petřík, ved. OSO; Mgr. Ekstein, ved. OMP

Na vědomí:     Mgr. Ekstein, ved. OMP

Garant:	Bc. Petřík, ved. OSO

Číslo tisku:     P10-055613/2015

Důvodová zpráva

Rada městské části Praha 10 schválila v březnu 2014 záměr umožnit provozování nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (usnesení č. 186 ze dne 19. 3. 2014). Informaci 
o realizaci tohoto záměru vzala Rada městské části Praha 10 na vědomí dne 10. 9. 2014
usnesením č. 838 a dne 10. 3. 2015 usnesením č. 234. Tímto, zatím posledním usnesením ve věci nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, uložila vedoucímu odboru majetkoprávního zpracovat studii rekonstrukce objektu stojícího v k. ú. Vršovice, na parcele č. 2128/2, ul. K Botiči, včetně odhadu finančních nákladů rekonstrukce.

Vlastnické právo k pozemku uvedené parcely i a budova na ní postavené je v katastru nemovitostí zapsáno ve prospěch hl. m. Prahy se svěřenou správou m. č. Praha 10.  Od roku 2003 není z technických důvodů možné budovu užívat.  Jako optimální pro zřízení a činnost nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (dále i pouze zařízení) vytipovali tento objekt odbor sociální a pracovníci terénního programu pro děti a mládeže Beztíže (Dům dětí a mládeže Praha 3, Ulita) – jedná se o samostatnou budovu v zahradě, mimo běžnou zástavbu, současně 
s výbornou místní dostupností, výhodou je i to, že je v blízkosti MHD.

Architektonickou studii (viz příloha č. 3) zpracovala firma ARW pb., s.r.o., v dubnu 2015. V průběhu zpracovávání studie konzultovali architekti z této firmy s pracovníky odboru sociálního a s pracovníky nízkoprahového zařízení pro děti a mládež z Domu dětí 
a mládeže Praha 3, Ulita – Beztíže požadavky na rozdělení budovy na klientskou část a část pro zaměstnance. Odbor sociální i Beztíže měly možnost vyjádřit se k architektonické studii. Připomínky byly respektovány a do studie zapracovány.

Architektonická studie předkládá tři varianty řešení stávajícího technického stavu budovy:

Varianta A (novostavba)

demolice stávající budovy a postavení nové budovy

odhadované náklady: 9 936 851,29 Kč bez DPH,

Varianta B (rekonstrukce + přístavba)

rekonstrukce stávajícího objektu s rozšířením prostor

odhadované náklady: 10 512 377,73 Kč bez DPH,

Varianta C (rekonstrukce)

rekonstrukce stávajícího objektu bez rozšíření prostor

odhadované náklady 7 161 579,23 Kč bez DPH.

Všechny varianty lze doplnit vybudováním venkovního víceúčelového sportovního hřiště
s odhadnutým nákladem na výstavbu 3 700 000 Kč bez DPH.

Odbor sociální se domnívá, že varianta C řeší stav vybudování nízkoprahového zařízení pro děti a mládež nejvýhodněji – je nejlevnější, bez složitých a pravděpodobně zdlouhavých administrativních postupů (územní řízení). Současně umožňuje další rozvoj činnosti 
dostavbou. Uvedené náklady na zařízení a vybavení nízkoprahového zařízení jsou pro všechny varianty stejné.

Příloha č. 2

Příloha č. 4

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež U Botiče

Odhad nákladů na rekonstrukci/výstavbu

Varianta A:  Demolice stávajícího objektu a novostavba na jeho místě

Odhadované náklady dle studie		9 936 851,29 Kč bez DPH

Varianta B:  Rekonstrukce stávajícího objektu včetně rozšíření prostor

Odhadované náklady dle studie		10 512 377,73 Kč bez DPH

Varianta C:  Rekonstrukce stávajícího objektu bez rozšíření prostor

Odhadované náklady dle studie		7 161 579,23 Kč bez DPH

Případný další rozvoj – vybudování víceúčelového hřiště

Odhadované náklady		3 700 000 Kč bez DPH

Příloha č. 4 k variantě A

Příloha č. 4 k variantě B

Příloha č. 4 k variantě C